Pentru întrebări: alin.stefanescu@unibuc.ro

# MPA 2026 - cerințe pentru proiectul în echipă

Modul de evaluare pentru cursul MPA:

- Ce: proiect de tip startup/produs

- Cine: echipa de 4-6 studenți

- Când: în luna aprilie

- Cât: 1 ora/echipă

- Cum: pe baza unor documente/prezentări/pagini web

Ce: proiect care simulează un startup sau crearea unui produs nou in cadrul unei companii mari folosind Agentic AI.

Căutati o idee care ar putea fi implementată cu AI în cadrul unui startup ipotetic (aplicatie web, mobil, joc sau un proiect facut deja de voi la facultate sau la serviciu sau ideea lucrării voastre de licenta sau disertatie).

Scopul este dublu:

- De a trece prin toate etapele managementului unui produs software de tip startup de la idee, echipă, analiză și planul business al unui startup, product, până la un pitch/prezentare de obținere de finanțare sau utilizatori noi.

- De a avea un Minimal Viable Product (MVP) implementat cu ultimele tehnologii de tip Agentic AI și care conține minim 2 agenți.

Consultați materialele cursului din Teams [TODO] pentru detalii referitoare la diverse aspecte necesare proiectului. Există, bineînțeles, multe alte informații pe internet.

Cine: echipa de 4-6 studenți

Grupați-vă singuri în echipe de 4-6 studenți.

Când: în luna aprilie

Proiectul îl realizati în decursul semestrului, îl discutam (daca este necesar) la laborator, iar prezentarea si evaluarea lui va avea loc în luna aprilie (dar si inainte!).

Cât: 1 ora/echipă

Fiecare echipa își va alege câte un slot de 1 oră (60 de minute) în care vor prezenta proiectul. Fiecare student/a va prezenta partea de proiect in care a fost ea/el implicat/a.

Data și ora se pot stabili în acest document (editabil):

https://bit.ly/mpa26echipe

Cum: pe baza unei prezentări.

Nota la examenul MPA 2026 (10 puncte) va fi compusă din următoarele componente:

| Business foundation - link la un document (Word, Google Docs etc.) | 2 puncte |
| --- | --- |
| MVP - implementat (vibe-codat cât mai mult posibil!) cu ultimele tehnologii de tip Agentic AI (2 puncte) și care conține minim 2 agenți (2 puncte). | 4 puncte |
| Landing page - link la o pagină web (nu trebuie domeniu dedicat) | 1 punct |
| Pitch for funding/user acquisition - link la o prezentare (PowerPoint, Keynote, Powtoon, videoclip YouTube etc) | 2 puncte |
| Din oficiu | 1 punct |

Fiecare dintre cele 4 componente de mai sus va avea asociat livrabilul corespunzător. Acestea trebuie să fie disponibile la un link online (de exemplu, accesibile din pagina web a produsului, aka landing page, de la punctul 3). Ele vor putea fi văzute și de ceilalți studenți pentru a vă inspira unii de la alții (evident, fără a copia :-)).

Toți membrii echipei vor primi nota echipei (exceptând cazul în care un membru al echipei a promis ceva, dar nu a realizat până la final).

Cateva exemple de proiecte ale studentilor din anii trecuti (v. si linkurile din ele) - insa cerintele erau putin diferite:

- Business Foundation, Pitch, MockUp, Landing Page

- https://styleit-2972f.firebaseapp.com/

- Landing Page, Pitch, MockUps

- Mai multe aici: https://bit.ly/mpa25echipe

::: Business foundation :::

Structura acestui document este următoarea:

Nume startup/produs: nume + logo (optional, motto)

Motivaţie: scopul produsului (max. ½ pagina) - raspunsul la intrebarea “de ce”

Rezumat: descriere sumară a produsului/serviciului (½-1 pagina) - raspunsul la intrebarea “ce” (poate fi structurat si folosind user stories)

Detalii privind soluţia propusă:

- analiza SWOT

- market analysis: cine mai face acelaşi lucru? comparaţie cu alte soluţii; matrice cu functionalitati; avantaje; dezavantaje; diferentiator

- tehnologii folosite (limbaje de programare, frameworkuri de AI etc) (max. 1 pagina)

- riscuri posibile: identificare, tip (tehnic, proiect, business), impact asupra produsului daca apare, probabilitate de aparitie, planuri de răspuns (optional: costuri asociate unui risc)

Planificare

- câți membri are echipa ipoteticului startup/produs

- cine lucrează, cand si la ce, cu reprezentare intr-o diagrama Gantt (obligatoriu)

Costuri

- categorii de costuri + estimări costuri

- model business (exemple de monetizare aici) + estimări câștiguri

- analiză cost/beneficiu (ROI, „payback period”)

1-page summary

- lean canvas (template descarcabil de aici; cateva explicatii aici si alte exemple aici)

Exemple de proiecte realizate de studenti in anii anteriori (ATENTIE: sunt anumite parti din proiecte care ar putea fi imbunatatite, deci luati ca model doar partile “bune”, nu cele “imperfecte”. De asemenea, anii trecuti, cerintele pentru proiecte erau putin diferite, deci anumite parti lipsesc si alte sunt in plus!):

- exemplu business foundation 1

- exemplu business foundation 2

- exemplu business foundation 3

Observație: puteți folosi cât mai multe tooluri de AI, dar să menționați explicit unde ați folosit și cum (prompturile).

::: MVP :::

Veți realiza un MVP folosind ultimele tehnologii de AI (de la OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft etc.) într-o măsură cât mai mare care să conțină minim 2 agenți. Frontendul trebuie sa fie complet (pentru a intelege scenariile principale de folosire), dar nu tot backendul trebuie sa fie functional (minim “jumatate” din functionalitati trebuie sa fie implementate).

Cateva linkuri pentru partea de dezvoltare de agenti:

https://github.com/microsoft/ai-agents-for-beginners

[TODO] add more

::: Landing page :::

De realizat (ideal cu AI) o pagina web (simpla) care promoveaza produsul. Aceasta trebuie sa includa un call-for-action.

::: Pitch for funding (sau user acquisition) :::

De pregatit o prezentare scurta de 5-10 minute in care sunt rezumate elementele principale ale solutiei oferite.

Exemple de la firme mari:

- https://www.slideshare.net/PitchDeckCoach/airbnb-first-pitch-deck-editable

- https://www.cbinsights.com/research/billion-dollar-startup-pitch-decks/